|  |
| --- |
| 绩效目标自评表 |
| 项目名称 | 大新镇燕鸽村农副产品加工储藏转运中心项目 | 项目负责人及电话 | 杨立刚 13259603000 |
| 主管部门 | 大新镇人民政府 | 实施单位 | 大新镇燕鸽村 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | - | 100% | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1：预计将整合大新镇周边零散农产品加工储运网点，拟建成兴庆区乃至银川市农副产品加工、批发、储运为一体的农副产品集散中心。目标2：项目建成后预计年收入50万元左右，可解决25个村民就近工作岗位，每个岗位年收入3万元左右。 | 1.整合了大新镇周边零散农产品加工储运网点，建成兴庆区乃至银川市农副产品加工、批发、储运为一体的农副产品集散中心。2.项目建成后带来年收入50万元，解决了25个村民就近工作岗位，每个岗位年收入3万元以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 新建农副产品加工生产车间1座 | 15 | 新建农副产品加工生产车间1座 | 新建农副产品加工生产车间1座 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率100% | 15 | 合格率100% | 合格率100% | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 10 | 2025年1月 | 2025年1月 | 10 |  |
| 指标2：资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 资金投入 | 10 | 200 | 200 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：村集体收入增加50万元/年 | 5 | 指标1：村集体收入增加50万元/年 | 指标1：村集体收入增加50万元/年 | 5 |  |
| 指标2：每个岗位年收入3万元左右 | 5 | 指标2：每个岗位年收入3万元以上 | 指标2：每个岗位年收入3万元以上 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标：解决25个村民就近工作岗位 | 5 | 解决25个村民就近工作岗位 | 解决25个村民就近工作岗位 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 整合了大新镇周边零散农产品加工储运网点，建成了兴庆区乃至银川市农副产品加工、批发、储运为一体的农副产品集散中心。 | 5 | 整合了大新镇周边零散农产品加工储运网点，建成了兴庆区乃至银川市农副产品加工、批发、储运为一体的农副产品集散中心。 | 整合了大新镇周边零散农产品加工储运网点，建成了兴庆区乃至银川市农副产品加工、批发、储运为一体的农副产品集散中心。 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升村集体收入 | 5 | 提升村集体收入 | 切实提升村集体收入 | 5 |  |
| 指标2：村民生活水平显著提升 | 5 | 村民生活水平显著提升 | 村民生活水平得到显著提升 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 90% | 10 | 90% | 90% | 10 |  |
|
|
| 总分 | 100 |  | 99 |  |