附件1

兴庆区审计流程图

拟定年度审计项目计划

审委会批准下发正式年度审计项目计划。

报审委会

报上级

将正式年度审计项目计划报送本级审委会、上级审委会办公室、审计机关。

审计局召开党组会安排实施，确定审计组及组内成员分工。

会议研究

审计组拟定审计通知书，并在实施审计3日前将审计通知书送达被审计单位。

审计组对被审计单位进行审前调查，组织审前培训研究学习相关财经法规、行业政策及相关制度。需列出政策清单、重点问题清单等。

审计组在项目预定的实施时间三分之一前制定出科学、完整的审计实施方案，经分管领导签字后及时报法规审理人员备案。

现场审计

严格按照规定及审计实施方案确定的审计重点、审计时限进行现场审计。聘请审计辅助人员的，按照规定明确任务，管理好相关人员。

召开审计项目中期汇报会，由各审计组汇报项目组织实施情况、项目进度、审计实施方案目标实现情况和下一步工作思路。

审计组长在审计现场结束前对所有审计工作底稿进行审核。根据情况组织撰写审计专报、审计要情等。

召开审计离点会，就审计发现的主要问题与被审计单位交换意见。

现场结束5日内审计组长主持召开审计组讨论会，对审计小组报告进行讨论形成审计报告征求意见稿，以审计机关名义征求被审计单位意见。

征求意见

被审计单位在10日内反馈，如有异议审计组应在5日内核实反馈意见，对审计报告作出必要修改，并填写审计组对被审计单位意见的说明。

形成审计报告代拟稿，审计组将审计报告代拟稿、审计工作底稿、审计取证单等相关资料交复核人员进行复核。

复核人员应在3日内对审计组拟定的审计报告代拟稿及相关资料进行复核并出具业务部门复核意见书。

复核

审理

法规审理人员应在3日内对审计组拟定的审计文书代拟稿的法规定性、处理处罚依据、审计程序合法合规性等进行审理并出具审理意见书。

提请局审计业务会议对一般性、重要性审计事项进行审定。

审计机关负责人审定、签发审计报告、审计决定等文书

审计报告、决定等文书送达被审计单位，自送达之日起生效。同时按照要求将审计报告、审计决定等文书报送上级审计委员会审计机关。

送达

整改

审计组自审计报告出具后5个工作日内，向被审计单位纪检组织（纪委、纪工委、派驻纪检监察组）提交《审计整改告知书》。

审计组负责建立整改台账，并动态更新整改情况。在审计整改时限届满前10日向被审计单位下发《审计整改提示函》，提醒被审计单位提交审计整改报告；对逾期未整改的问题，由兴庆区委审计委员会办公室向整改责任单位下发《督察督办通知书》。

正式审计报告出具后5个月内完成审计项目档案归档工作并移交档案部门。最长不得超过次年4月底。

对被审计单位逾期未整改的，兴庆区委审计委员会办公室根据审计查出问题整改难度及被审计单位整改落实情况，向兴庆区纪委监委提交《审计查出问题逾期未整改约谈建议书》，提请纪委监委对被审计单位主要负责人进行约谈处理。

附件2

| 兴庆区审计局查询单位账户审批表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |
| 单位负责人审批意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 分管领导审核意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 审计组长审核意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 审计（调查）项目名称 |  |  |
| 查询单位账户理由 |  |  |
| 开户金融机构名称 | 账户名称 | 账号 |
| 负责查询人员姓名（两名以上） |  |  |

| 兴庆区审计局查询单位、个人存款审批表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |
| 单位负责人审批意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 分管领导审核意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 审计组长审核意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 审计（调查）项目名称 |  |  |
| 查询单位、个人存款理由 |  |  |
| 开户金融机构名称 | 账户名称或存款人姓名 | 账号或存款人身份证件号码 |
| 负责查询人员姓名（两名以上） |  |  |

附件3