关于实施银川市兴庆区通贵乡通北村蟹田米加工项目的方案

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2022〕30号）文件精神，奋力实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照兴庆区推进乡村振兴补助资金使用的有关要求，通贵乡拟在通北村蟹田米加工项目，以产业兴旺助力乡村发展迈向新台阶。

一、项目名称：银川市兴庆区通贵乡通北村蟹田米加工项目

二、建设单位名称：银川市兴庆区通贵乡人民政府

三、项目性质：新建

四、项目概算：本项目总投资172.30万，其中工程费161.48万元，其它费用9.21万元，预备费用1.61万元。

五、建设内容：项目计划在通北村原4组拆迁安置空闲用地2254㎡（3.38亩）上新建加工车间376平方米、院子硬化1130平方米作为晒场，室外电气外网及给排水外网的建设。并购买各种农加工设备。

六、项目建设的必要性

通贵乡属于传统农业种植乡，由于通贵集镇建设的推进，原大型大米加工厂搬迁，集镇安置区及周边种植大户对大米加工需求只增不减，为积极发展和壮大村级集体经济，积极探索产业振兴新途径，按照打造通贵乡“五宝”特色农产品需要，以通北村党支部领办合作社，打造通贵米面加工厂，带动辖区村民就业、满足种植大户加工大米需求等，在通北村有必要建立一批小型规模的大米加工车间，同时车间还可以为土地流转农户提供粮食晾晒的场所，更好地保存粮食。因此，打造加工车间、提供晾晒等是实现村级集体经济收入、解决农户农作物加工的必要路径。

七、社会效益

本项目的建设符合银川市通贵乡总体规划和通南村乡村规划，项目建设规模合理、初步设计明确、配套功能完善、工程方案可靠、投资规模适度，项目建设与当地经济发展现状、美丽乡村建设需要相适应，具有良好的社会效益。项目建成后将经营性场地和设备作为资本入股，项目经营以合作企业为主，村民入股、年底分红形式，合作企业以技术、原材料和一定资金入股，村委会负责日常运行、管理和销售等，预期收益10至15万元，带动周边部分农户就业，每月可增加收入4000元，以此壮大村集体经济，实现村集体经济倍增目标。

八、组织机构及管理

（一）项目管理。成立项目领导小组，由乡长担任组长，分管项目领导担任副组长，经济发展办公室干部担任小组成员，主要负责项目的组织实施、管理监督和沟通协调等工作。同时，加大项目监督力度，一方面做好民主议事等工作，选派公平正直、热心的村民代表、村监会等人员监督项目施工；另一方面由乡政府聘请专业监理公司对项目实施全过程进行专业监督，并做好相应的工程建设监理资料。项目建成后，由项目领导小组及时组织验收，并做好项目结算、决算等工作。

（二）资金管理。项目资金由通贵乡统一管理使用，专款专用，严禁截留、挤占、挪用，严格按照项目资金审批制度和项目进度支付资金。同时，实行项目资金公示公开制度。

九、建成后的运营管理

本项目的建设符合发展地方生产力的目标，符合兴庆区通贵乡司家桥村的发展趋势和建设规划，项目实施后，综合经济效益、社会效益十分显著，能够促进经济有序发展，成为兴庆区通贵乡司家桥村发展稳定的经济增长点，这对持续壮大村级集体经济收入、带动群众就业增收具有重要意义。

公示时间：2024年3月19日-2024年3月29日（共10天）

公示意见反馈方式：

(1)书面意见请送至兴庆区通贵乡人民政府303室；

(2)意见或建议应在公示期限内提出，逾期未反馈，将视为无意见。

兴庆区政府监督电话：0951-6144411（兴庆区乡村振兴局）/0951-6737519（兴庆区财政局）

防止返贫监测和乡村振兴平台监督电话：12317

联系电话：0951-6111112（本单位联系电话）

电子邮箱：xqqtgx@126.com

通讯地址：银川市兴庆区通贵乡集镇东路通贵乡人民政府

兴庆区通贵乡人民政府

2024年3月19日