兴庆区农村公路路长制工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神和区、市关于加快推进“四好农村路”建设部署要求，进一步做好兴庆区农村公路建、养、管、运各项工作，为经济社会发展提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的路域环境，结合兴庆区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的二十大和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，建立健全农村公路管养工作长效机制，按照“建立机制、明确责任、综合治理、严格考核”的要求，全面推行路长横向到边、纵向到底，健全农村公路建、养、管、运长效工作机制，确保责任无盲区、整治无死角，进一步提升农村公路管养服务水平，加快构建建养并重、外通内连、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”交通发展新格局，为经济社会高质量发展提供坚实的交通基础保障。

二、基本原则

（一）坚持三级联动，强化工作责任。建立健全以各级路长负责制为核心的责任体系，明确各级路长责任，县（区）、乡（镇）、村三级联动，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）坚持监督为主，强化工作落实。各级路长以工作检查为重点，建立定期检查工作制度，认真履行建、管、养、运各项职责，强化工作落实，确保工作质量。

（三）坚持公开公示，强化工作氛围。将各级路长制责任范围进行公开公示，广泛接受社会监督，有效拓展公众参与，营造全社会关心、爱护农村公路的良好氛围。

三、工作范围和目标

（一）实施范围

辖区范围内乡道29条101.473公里，村道43条113.407公里，共计72条214.88公里道路范围内全面实行“路长制”。

（二）工作目标

1.总体目标。以“全区域推进、点线面结合、县乡（镇）联动”的思路，确保全面建立农村公路路长制，覆盖三级的路长组织体系，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长管理制度。通过“路长制”的有效落实，不断巩固整治成果，进一步改善路容路貌，推动农村公路序化、洁化、绿化、美化水平显著提升，让沿线群众出行更加安全畅通、路域环境更加和谐宜居。

2.具体目标。按照明确工作目标、落实工作责任、强化社会监督、严格管理考核的要求，对辖区内道路管护情况、公路设施完好情况、环境卫生保洁情况、绿化养护情况等进行有效监督，对农村道路沿线乱贴乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放等进行有效防控，全面实现区域内环境干净整洁、绿化管理有序、沿途无垃圾、路面无破损的目标。力争兴庆区农村公路科学管理体系基本建立，农村公路日常养护有效落实，路产路权有效保护，安全保障措施有效到位，人民满意度持续提升。

四、组织体系

按照分级管理、属地负责的原则，建立总路长、副总路长、乡（镇）路长、村级路长“路长制”体系。

- （一）总路长：由兴庆区政府分管副区长担任兴庆区农村公路建、管、养、运和路域环境治理的总负责人。

主要职责：负责辖区内路长制的组织、调度、协调和监督工作，落实公路建设、管养和路域环境整治资金，协调处理路域环境整治、应急处置、路产路权保护等“四好农村路”建设工作中的重大问题；督导下级路长和有关部门履行职责；审定乡（镇）路长考评结果；对考核不合格、整改不力的下级路长进行问责。

（二）副总路长：由交通运输局局长担任乡道、村道路域环境整治和养护管理的第一责任人。

主要职责：负责做好辖区乡道、村道沿线的养护管理、应急处置的协调处理；负责辖区内道路的路域环境整治工作；积极开展路产路权保护；督导、考评农村公路专管员和下属部门履职；负责乡（镇）、村路长履职考核。

（三）乡（镇）路长：由各乡（镇）政府乡（镇）长担任辖区内乡道路域环境整治和养护管理第一责任人。

主要职责：负责做好辖区内道路沿线的养护管理，应急突发事件的协调处理；负责辖区内农村公路路域环境整治工作；开展路产路权保护；负责村路长履职考核。

（四）村级路长：由建制村的村党支部书记（主任）担任辖区内村道养护管理和路域环境整治的第一责任人。

主要职责：负责辖区内村道的养护管理、应急处置、路域环境整治及路产路权保护等工作的开展，协助上级路长开展乡道、村道路域环境整治、路产路权保护等事项。

五、管理流程

“路长制”实行巡查→反馈→处置→督查“4步法”管理流程。

（一）巡查：总路长、副总路长、乡（镇）路长及路长办公室安排相关人员进行定期巡查，汛期、恶劣天气、重大活动、重要节假日等加大巡查频次。

（二）反馈：对巡查发现的问题，要及时处理并做好记录；对涉及道路违章和污染等涉法案件以及其它需要协调的事项，要及时反馈给相关部门处理。

（三）处置：“路长制”巡查中发现的问题，由各乡（镇）、村（社区）按照属地原则及时处置。

（四）督查：“路长制”管理中发现的问题，要做到责任明确，落实到人，切实做好反映问题跟踪整改。对处置情况适时开展督查；对处置不力的，责令限期整改；对造成重大影响的，追究相关责任人责任。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立由兴庆区政府分管副区长任组长、交通运输局局长任副组长，发改局、财政局、交通运输局、人社局、自然资源局、农业农村和水务局、综合执法局、公安分局、市场监管分局、生态环境分局、各乡（镇）人民政府等单位主要负责同志为成员的农村公路路长制工作领导小组。领导小组办公室设在交通运输局，由交通运输局局长任办公室主任，具体负责制定路长管理制度和考核办法，负责农村公路专管员技术培训，组织制定专管员考核管理办法，建立乡道、村道月考评机制，定期公布考核结果。同时，各乡（镇）要结合自身实际，成立相应的“路长制”管理工作机构。

各成员单位职责：

发改局：负责指导公路环境治理项目的前期工作开展以及项目的立项审批、各类政策资源的争取。

公安分局：负责打击涉嫌公路违法犯罪行为，整治车辆乱停乱放行为，联合交通行政执法部门做好路面治超工作。

财政局：负责指导公路环境治理、公路养护的资金筹集和监管，研究落实“路长制”相关人员和养护资金政策。

交通运输局：负责指导“路长制”工作，加强公路的提升美化，做好国、省、县道公路的日常管理、维修及安全隐患排查整治，依法查处损坏路产、侵犯路权的行为；协调相关单位、乡镇对急弯陡坡、临水临崖、城乡结合部等重点路段和事故多发段进行集中整治，组织开展日常巡查及公路路面交通运输行政执法工作，重点整治超载、超限，查处货运车辆抛、洒、滴、漏等行为。

人社局：负责将兴庆区公路养护人员纳入购买服务。

生态环境分局：负责监督公路沿线工业企业乱排放等违法行为的查处。

自然资源局：负责清理公路沿线可视范围内乱采滥挖、堆渣及涉路违法建筑的联合查处工作，指导监督沿公路两侧的造林绿化，配合制定相应的考核标准。

农业农村和水务局：牵头抓好沿路沿线秸秆禁烧工作。负责协调农村环卫基础设施建设，净化、美化、绿化、亮化农村环境。负责各乡镇、村环境综合整治指导、督导调度、考核奖惩、检查验收。

市场监管分局：负责公路沿线涉及许可审批的无照经营等违法行为的查处。

综合执法局：负责指导城区道路“废品垃圾”问题、“违规堆积”问题的整改，清理取缔马路市场等非法集贸市场占用公路现象。

政府督查室：联合交通局开展“路长制”工作督查，确保“路长制”有序推进。

各乡（镇）：负责所辖区域内公路路域环境整治和日常养护管理考核工作，负责道路绿化、美化、亮化和应急救援抢险工作。

（二）加强宣传引导。交通局要在辖区范围内的主要农村公路节点位置设置路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。通过政府网站、“美丽兴庆”以及广播等形式加大宣传力度，营造浓厚的工作氛围，引导广大群众积极参与农村公路管理养护，增强全社会对农村公路管理养护的责任意识和参与意识。

（三）加强督查考核。“路长制”管理工作将列入各乡镇街道年度综合目标考核内容，路长办公室要加大督查力度，采用定期考核、日常抽查和社会监督等方式，督促各责任单位切实履行管理职责，确保“路长制”工作长效推进。