附件1

兴庆区月牙湖乡、通贵乡抗震宜居农房排查、鉴定项目支出绩效目标自评表

| 项目名称 |  |  | 牙湖乡困难户危房排查、抗震宜居房安全鉴定项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 6.83 | 6.83 |  | 100% |
|  |  |  | 其中;中央资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区资金 | 6.83 | 6.83 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过对兴庆区月牙湖乡月牙湖村，共计173户农房进行抗震宜居安全鉴定，掌握农户住房情况数据，决策规划改造目标。 |  |  |  | 对兴庆区月牙湖乡月牙湖村，共计173户农房进行抗震宜居安全鉴定。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标：通过对兴庆区月牙湖乡月牙湖村，共计173户农房决策抗震宜居安全鉴定，掌握农户住房情况数据，决策规划改造目标。 |  | 月牙湖乡月牙湖村抗震宜居农房鉴定 | 已完成，共鉴定173户住房。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 2020年12月 | 已完工 |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：资金投入 |  | 6.8335万元 | 6.8335元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：推动乡村振兴、提高农房抗震宜居 |  | 173户 | 173户 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：提高农户住房安全 |  | 明显改善 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：推动乡村振兴，保障农户住房安全 |  | 长期提升 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：受益群众满意率 |  | 》90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金，社会资金，以及前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。