附件1

月牙湖乡滨河家园垃圾转运站提升改造项目

支出绩效目标自评表

| 项目名称 |  |  | 月牙湖乡滨河家园垃圾转运站提升改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 银川市兴庆区住房和城乡建设局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其中;中央资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区资金 | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 充分启用月牙湖乡滨河家园垃圾转运站，计划配套购置对换车、各村垃圾转运箱等，保证垃圾转运系统更好运行，提高滨河家园移民日常生活垃圾转运效率，进一步优化农村生活人居环境。 |  |  |  | 项目已完成，已购置生活垃圾压缩对换车1辆、配套转运箱2个、生活垃圾分类垃圾桶等。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标：垃圾压缩车、垃圾压缩箱 |  | 1辆车及配套压缩箱 | 已完成，已购置生活垃圾压缩对换车1辆、配套转运箱2个、生活垃圾分类垃圾桶等。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 2022年8月 | 已完工 |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：资金投入 |  | 100万元 | 100万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：辐射带动周边人员务工 |  | 20人 | 12户 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：改善村落居住环境 |  | 明显改善 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：提高村民幸福感 |  | 长期提升 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：受益群众满意率 |  | 》90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金，社会资金，以及前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。