	附件1

	掌政镇新创家园社区百万移民致富提升行动重点项目（2021-2025）

	序号
	项目类别
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	建设性质
	资金来源
	实施年限
	实施单位

	
	
	
	
	
	政府投资（万元）
	社会投资            （万元）
	
	

	
	
	
	
	
	衔接资金
	其它资金
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	8926.95
	447.08
	0
	
	

	1
	产业发展
	掌政镇闽宁协作示范园区建设项目
	该项目位于春林村5、6队范围银横路以南，汉延渠以西，新京藏以东，总占地约160亩。新建日光温室39栋、联栋温室1座，新建包装车间500平方米、办公用房300平方米、冷库200平方米。
	续建
	1496.4
	
	
	2022
	掌政镇人民政府

	2
	
	掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设项目
	在五渡桥村新建西华路以西75mx12m温室36栋，并配套水泵房、室外箱变等。
	新建
	1499.98
	
	
	2022
	掌政镇人民政府

	3
	
	掌政镇镇河扶贫农业种植示范基地基础设施配套项目
	实施兴庆区掌政镇扶贫农业种植示范基地道路及温棚外立面改造工程。
	新建
	110
	
	
	2022
	掌政镇人民政府

	4
	
	掌政镇闽宁协作示范园区基础配套设施项目
	计划新修混凝土生产道路，园区西侧路宽5m，长770m；园区东侧路宽4m，长460m。
	新建
	104
	
	
	2022
	掌政镇人民政府

	5
	
	掌政镇劳务移民种植园区冷链建设项目
	计划建设3000平方米的分拣库房、配置1.2米月台、标准化分拣线4条及冷藏库等相关配套基础设施。
	新建
	750
	
	
	2023
	掌政镇人民政府

	6
	
	掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设2期项目
	在五渡桥村新建75mx12m温室，并配套水泵房、室外箱变等。
	新建
	1490
	
	
	2023
	掌政镇人民政府

	7
	
	掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设3期项目
	在五渡桥村新建75mx12m温室，并配套水泵房、室外箱变等。
	新建
	1498
	
	
	2024
	掌政镇人民政府

	8
	
	掌政镇五渡桥村农业产业示范园建设4期项目
	在五渡桥村新建75mx12m温室，并配套水泵房、室外箱变等。
	新建
	1496
	
	
	2025
	掌政镇人民政府

	9
	
	掌政镇五渡桥村农业产业示范园冷库包装车间项目
	新建封闭式冷库一座，封闭式分拣库房一座。
	新建
	380
	
	
	2025
	掌政镇人民政府

	10
	基础设施
	掌政镇新创家园充电桩2期
	在掌政镇新创家园配备智能充电系统。
	新建
	
	120
	
	2023
	掌政镇人民政府

	11
	
	掌政镇新创家园充电自行车棚
	在掌政镇新创家园南北区改建4个充电车棚，约增加400个车位，配备智能充电系统。
	新建
	102.57
	
	
	2022
	掌政镇人民政府

	12
	
	掌政镇新创家园小区内路灯维修
	新创家园小区更换维修36盏路灯。（暂计划实施，还需争取资金）
	新建
	
	2
	
	2023-2024
	掌政镇人民政府

	13
	
	掌政镇新创家园乱搭乱建与沿街外立面整治
	将新创家园小区外围商业房墙面共计2000平方米外立面改造。（暂计划实施，还需争取资金）
	新建
	
	10
	
	2023-2024
	掌政镇人民政府

	14
	公共服务
	掌政镇新创家园文化广场提升项目
	本项目广场铺装面包砖、树池种植、设置文化宣传栏，新建文化舞台一座，安装电子屏1套，新建文化长廊、配套休闲座椅；新建标砖篮球场一个，配套8盏球场高杆灯。
	新建
	
	220
	
	2023
	掌政镇人民政府

	15
	基层治理
	基层人员教育培训
	持续开展基层党员及致富带头人培训预计50人次。（暂计划实施，还需争取资金）
	新建
	
	20
	
	2023
	掌政镇人民政府

	16
	人居环境
	阵地建设
	在新创家园小区内部新建修建凉亭4个，配备桌椅等相关配套设施。（暂计划实施，还需争取资金）
	新建
	
	70
	
	2023-2024
	掌政镇人民政府

	17
	自主迁徙居民
	动态监测
	对掌政镇新创家园劳务移民33户未迁户动员外调。
	新建
	
	5.08
	
	2022
	掌政镇人民政府




